内容生产智能体 — 评估体系与演进路径

适用阶段：POC → 半自动辅助 → 结构化决策 → 全流程执行
撰写日期：2026-07-06

## 一、科学评估体系总览

### 1.1 三层评估框架

| 层级 | 统计周期 | 核心维度 |
| --- | --- | --- |
| L3 业务指标 | 月度（运营 / 团长数据） | 单款制作耗时 / 转化率 / 满意度 NPS |
| L2 人工评测 | 周度（抽样 10 款商品） | 风格匹配 / 编辑率 / 双盲打分 / 可用性 SUS |
| L1 自动化指标 | 每次生成实时检测 | 合规通过率 / 结构完整度 / 参数准确率 / 幻觉检测 |

### 1.2 L1 自动化指标（每次生成必测，可机器执行）

| 指标 | 计算方式 | POC 目标 | 最终目标 | 当前状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合规通过率 | post_check 命中数 / 总模块数 | ≤ 2 个 / 篇 | 0 个 / 篇 | ⚠️ 后端已实现，前端未展示 |
| 结构完整度 | 成功生成模块数 / 请求模块数 | 100% | 100% | ✅ 已实现 |
| 参数准确率 | 价格 / 规格 / 配料与输入一致的比例 | ≥ 90% | ≥ 98% | ⬜ 需开发：正则提取 + 比对 |
| 幻觉检测 | 出现输入中没有的认证 / 奖项 / 功效词数量 | ≤ 2 次 / 篇 | 0 次 | ⬜ 需开发：NER 实体比对 |

### 1.3 L2 人工评测（周度抽样 10 款，覆盖不同品类）

| 指标 | 评测方法 | POC 目标 | 最终目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 风格匹配度 | 5 分制盲测：AI 稿混入人工稿，运营盲评风格贴合度 | ≥ 3.5/5 | ≥ 4.0/5 |
| 人工编辑率 | diff 算法计算最终上架版与 AI 初稿的差异字数占比 | ≤ 45% | ≤ 20% |
| 双盲打分 | AI 稿 vs 人工稿，资深运营背对背打分 | AI ≥ 人工 ×0.80 | AI ≥ 人工 ×0.95 |
| 可用性 SUS | 标准系统可用性量表（10 题） | ≥ 65 | ≥ 80 |

### 1.4 L3 业务指标（月度追踪）

| 指标 | 数据来源 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 单款制作耗时 | 运营工时记录 | AI 辅助对比纯人工，目标缩短 60% |
| 转化率对比 | 快团团后台 | AI 文案与人工文案的同款商品笔记转化率 |
| 运营满意度 NPS | 月度问卷 | 工具推荐意愿评分（0-10 分） |

### 1.5 数据反馈闭环（评测驱动优化）

Word 可视化操作：插入「SmartArt - 流程 - 连续步骤流程」，末尾加分支结构展示优化方向

主流程链路：
每次生成 → L1 自动检测 → 标记问题（合规违规 / 参数错误 / 结构缺失）
→ 每周抽样 10 款 → L2 人工评测 → 打分 + 记录编辑 diff
→ 每月汇总 → L3 业务数据（耗时 / 转化 / NPS）
→ 分析报告 → 决策优化方向

五大优化方向：

Prompt 调优：高编辑率模块优化对应生成指令

风格细化：低评分风格补充句式模板 + 禁止用语

语料补充：幻觉高发品类补录对应语料

规则扩充：新增违规词同步至 forbidden_words 规则库

需求迭代：运营新增需求进入需求池排期

## 二、阶段一：半自动辅助 Agent

### 2.1 阶段定位

纯文本生成工具。运营手动录入商品信息 → AI 生成文案 → 运营审核编辑 → 导出使用。

Agent 属性：

工具调用：❌ 无

自主决策：❌ 无

任务规划：❌ 无

本质：模块化 Prompt 驱动的生成器，人工配置 + 人工审核

### 2.2 核心能力（当前已实现 + 即将补齐）

| 能力 | 状态 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 商品信息表单录入 | ✅ | 20 + 字段，对齐 PRD Table 4/5/6 |
| 模块化 Prompt 拼接 | ✅ | 5 必选 + 5 可选，按顺序生成 |
| 双版本差异化 | ✅ | V1 口感侧重 / V2 性价比侧重 |
| 5 种风格切换 | ✅ | 每种风格配套句式模板 + 禁止用语 |
| 流式逐字输出 | ✅ | SSE 逐 token 渲染 |
| 采纳 → 编辑 → 导出 Word | ✅ | 全链路闭环 |
| 合规扫描 | ✅ | pre_banned 阻断 + post_check 标记 |
| AI 对话微调 | ✅ | 流式修改 + 撤销 / 重做 |
| 文本块自定义 | ✅ | 支持添加 / 删除 / 拖拽自定义模块 |
| 自动评估面板 | ⬜ 短期 | 每次生成后展示 L1 指标结果（合规 / 结构 / 参数） |
| 编辑 diff 记录 | ⬜ 短期 | 记录每个模块的修改内容，定位薄弱点 |
| 品类扩充 | ⬜ 持续 | 按乳制品→休闲零食→生鲜水果→粮油调味→其他顺序，逐品类补录 10 + 条语料并调优 Prompt |

### 2.3 此阶段的评测闭环

Word 可视化操作：插入「SmartArt - 流程 - 重复循环流程」

每次生成：L1 自动化指标自动检测 → 标记问题模块
→ 每周：运营试用 10 款不同品类商品 → L2 评测（盲测打分 + 记录编辑 diff）
→ 分析：定位高编辑率模块、低评分风格
→ 优化：调整 Prompt / 补充语料 / 扩充规则库
→ 下一轮评测：对比指标变化，验证优化效果

核心优化变量：

Prompt 模板（模块指令、风格指令、句式模板）

合规规则库（forbidden_words_dev.json）

品类语料库（food_rag_corpus）

评测闭环节奏：

每周：L1 自动报告 + L2 抽样评测

每两周：Prompt 调优一轮

每月：L3 业务数据复盘 + 语料库补录一轮

### 2.4 阶段一验收标准

| 验收项 | 标准 |
| --- | --- |
| 覆盖品类 | ≥ 3 个一级类目（乳制品、休闲零食、生鲜水果） |
| 人工编辑率 | ≤ 45% |
| 双盲评分 | AI ≥ 人工 × 0.80 |
| 风格匹配 | ≥ 3.5/5 |
| 合规通过率 | post_check 命中 ≤ 1 个 / 篇 |
| 可用性 SUS | ≥ 65 |

## 三、阶段二：结构化决策 Agent

### 3.1 阶段定位

从「手动填表」升级为「上传即生成」。运营上传供应商资料 → 系统自动提取参数填充表单 → 运营选择风格和模块 → 生成图文混排笔记 → 运营审核定稿。

Agent 属性：

工具调用：✅ 文档解析工具（提取参数）

自主决策：❌（风格 / 模块仍由人工选择）

任务规划：❌

本质：具备工具调用能力的辅助 Agent，减少人工录入，核心决策权仍在运营手中

### 3.2 新增能力

| 能力 | 说明 |
| --- | --- |
| 文档自动解析 | 上传供应商 Word/PDF/ 图片，自动提取商品名、品类、规格、价格、卖点、配料、产地、保质期等字段并填入表单，运营仅需核对修正 |
| 图片排版 | 画布内支持插入图片，拖拽调整位置、宽度、对齐方式，图文自然混排 |
| 多品类 Prompt 适配 | 每个品类配置独立的模块 Prompt 微调版本，消除跨品类生成的生硬感 |
| 评测数据看板 | 展示周度编辑率趋势、各模块编辑率排行、风格评分排行、合规命中分布 |

### 3.3 此阶段的评测闭环

文档解析：上传 → 自动提取 → 对比人工修正量（衡量解析准确率）
→ 生成环节：L1 自动检测 + 记录编辑 diff
→ 每周 L2 抽样评测（覆盖所有已支持品类）
→ 月度 L3 业务数据（耗时 / 转化 / NPS）
→ 分析报告：解析准确率分品类统计、各模块 / 风格指标趋势、不同品类质量差异
→ 决策优化：调 Prompt / 扩充品类语料 / 优化解析模型

新增评测指标：

| 指标 | 计算方式 | 目标值 |
| --- | --- | --- |
| 文档解析准确率 | 正确提取的字段数 / 总字段数 | ≥ 85% |
| 图片排版满意度 | 运营 5 分制评价图片位置合理性 | ≥ 3.5/5 |
| 品类覆盖度 | 已适配 Prompt 的品类数 | ≥ 5 个 |

### 3.4 阶段二验收标准

| 验收项 | 标准 |
| --- | --- |
| 文档解析准确率 | ≥ 85% |
| 人工编辑率 | ≤ 30% |
| 双盲评分 | AI ≥ 人工 × 0.90 |
| 覆盖品类 | ≥ 5 个 |
| 图片排版 | 支持拖拽调整位置和尺寸 |
| 评测看板 | 周度自动生成报告 |

## 四、阶段三：全流程执行 Agent

### 4.1 阶段定位

AI 全面接管决策。运营仅需上传资料 + 最终审核发布，AI 自动完成：参数提取 → 风格选择 → 模块组合 → 生成 → 合规校验 → 排版优化 → 待发布。

Agent 属性：

工具调用：✅ 文档解析、平台 API、图片处理

自主决策：✅ 风格推荐、模块推荐、排版决策

任务规划：✅ 多步骤串行闭环执行

本质：接近完整的自主 Agent，人工仅做最终审核和确认发布

### 4.2 决策能力前置条件

| 条件 | 说明 |
| --- | --- |
| 语料充足 | 5 个品类 × 5 种风格 × 每个模块≥10 条语料 = 250 + 条，AI 有充足参照，不再依赖 Prompt 硬约束 |
| 评测数据积累 | 前两阶段积累数月的编辑 diff 与评分数据，AI 掌握风格与品类的适配规律、高转化模块组合 |
| 规则库成熟 | 合规规则经多轮扩充，覆盖范围充足 |
| 生成稳定验证 | 参数准确率、幻觉率已达到阶段二目标 |

### 4.3 新增能力

| 能力 | 说明 |
| --- | --- |
| 自动风格决策 | AI 根据商品价格带、品类、目标人群、活动类型，自动推荐最佳风格，运营可覆盖修改 |
| 自动模块组合 | AI 根据商品特征（促销 / 新品 / 高端），自动决定启用哪些可选模块 |
| RAG 精准注入 | 250 + 条语料库按品类 + 风格 + 模块精准检索 Top3，注入 Few-shot 提升生成稳定性 |
| 一键发布 | 对接快团团 API，审核通过后直接发布上架 |
| A/B 测试引擎 | 同一款商品自动生成 2 个版本发布，追踪转化数据，反馈优化决策模型 |
| 个性化偏好学习 | 学习每个团长的历史修改习惯，自动调整生成偏好 |

### 4.4 此阶段的评测闭环

全自动流程：上传 → AI 决策 → 生成 → 人工审核
→ L1 自动检测 + L2 人工评测 + L3 业务数据全量覆盖
→ 新增 A/B 测试数据、AI 决策准确率统计
→ 自优化循环：高转化风格 / 模块加权、高频修改模块自动调 Prompt、新违规模式自动建议入库、优质结果一键收录语料
→ 月度评估报告验证自优化效果

新增评测指标：

| 指标 | 计算方式 | 目标值 |
| --- | --- | --- |
| 风格推荐采纳率 | 运营接受的风格推荐次数 / 总推荐次数 | ≥ 75% |
| 模块推荐采纳率 | 运营接受的模块组合 / 总推荐次数 | ≥ 80% |
| AI 决策满意度 | 运营对 AI 自动选择的 5 分制评价 | ≥ 4.0/5 |
| A/B 测试胜出率 | AI 版转化 ≥ 人工版的比例 | ≥ 60% |

### 4.5 阶段三验收标准

| 验收项 | 标准 |
| --- | --- |
| 人工编辑率 | ≤ 15% |
| 双盲评分 | AI ≥ 人工 × 0.95 |
| 全流程耗时 | ≤ 3 分钟 / 款（含审核） |
| 风格推荐采纳率 | ≥ 75% |
| A/B 转化 | AI 版不差于人工版 |
| 语料库规模 | ≥ 250 条 |

## 五、三阶段对比总览

| 维度 | 阶段一：半自动辅助 | 阶段二：结构化决策 | 阶段三：全流程执行 |
| --- | --- | --- | --- |
| 输入方式 | 手动填表 | 上传文档自动提取 | 上传文档自动提取 |
| 风格选择 | 人工选择 | 人工选择 | AI 推荐 + 人工可覆盖 |
| 模块选择 | 人工勾选 | 人工勾选 | AI 推荐 + 人工可覆盖 |
| 内容生成 | 纯文本 | 图文混排 | 图文混排 + 自动排版 |
| 审核方式 | 逐模块审核编辑 | 全文审核修改 | 终审确认发布 |
| Agent 属性 | 工具 | 辅助 Agent | 自主 Agent |
| 语料规模 | 20 条（乳制品为主） | 50-100 条 | 250 + 条 |
| 编辑率目标 | ≤ 45% | ≤ 30% | ≤ 15% |
| 双盲目标 | ≥ 人工 ×0.80 | ≥ 人工 ×0.90 | ≥ 人工 ×0.95 |

## 六、当前 POC 状态与下一步

### 已完成

✅ 三栏工作台（配置 + 编辑 + 候选）

✅ 模块化生成（5 必选 + 5 可选）

✅ 双版本流式输出

✅ 采纳→编辑→导出 Word

✅ AI 对话微调 + 撤销重做

✅ 合规扫描（后端生效）

✅ 5 风格句式模板 + 禁止用语

### 短期行动（本周内）

前端展示 L1 自动评估结果，合规标记可视化

补录「休闲零食」品类语料 10 条

用 10 款不同品类商品完成一轮 L2 评测，记录基线数据

### 进入阶段二的前置条件

人工编辑率 ≤ 45%（连续 2 周）

双盲评分 ≥ 人工 × 0.80

覆盖品类 ≥ 3 个（乳制品、休闲零食、生鲜水果）

|（注：部分内容可能由 AI 生成）